**Naročnik:**

**JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**

Vodovodna cesta 90

1000 Ljubljana

**Po pooblastilu javno naročilo vodi:**

**JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.**

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: **VKS-186/20**

Zadeva: JHL-214-095/2020

|  |
| --- |
| **RAZPISNA DOKUMENTACIJA** |

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI ZA

**Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**

Ljubljana, november 2020

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,

**vabi**

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije:

**»Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje«**

Razpisna dokumentacija določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za predmetno javno naročilo.

S spoštovanjem!

Direktorica

l.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

1. **SPLOŠNA DOLOČILA** 
   1. **Predmet javnega naročila**

Predmet javnega naročila izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje (v nadaljevanju: izvedba geotehničnih opazovanj ali storitev).

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje 2021-2024.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Poglavju 2 te razpisne dokumentacije.

* 1. **Podatki o naročniku**

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila naročnika, prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »**Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje** « na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

* 1. **Pravna podlaga in opredelitev postopka**

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

* Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3),
* Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN),
* ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil.

* 1. **Jezik in denarna enota**

Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe ali del ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode sodnega tolmača za slovenski jezik, dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

* 1. **Dodatna pojasnila ponudnikom**

Dodatna pojasnila ali vprašanja o razpisni dokumentaciji lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo samo **preko Portala javnih naročil**, vendar **najkasneje do 2. 12. 2020 do 10.00 ure**. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje do vključno 4. 12. 2020, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

* 1. **Variantna ponudba**

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

* 1. **Pregled in ocenjevanje ponudb**

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

* 1. **Pogodba**

Pogodbo z izbranim ponudnikom bo podpisal zakoniti zastopnik naročnika.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/3). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom. V kolikor ponudnik Prilogo 3/3 ne bo priloži že v ponudbi, bo naročnik izbranega ponudnika pozval k predložitvi izpolnjene predmetne priloge pred sklenitvijo pogodbe.

Sestavni del (priloga) pogodbe pomeni tudi Pisni sporazumom v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1) (v nadaljevanju: pisni sporazum varstvenih ukrepov), ki ga izbrani ponudnik podpiše z naročnikom.

Vzorec pogodbe je kot Priloga 11 sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik potrdi, da se strinja z vsebino pogodbe in pisnega sporazuma varstvenih ukrepov s podpisom Priloge 3/1.

* 1. **Pravno varstvo**

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

* 1. **Zaupnost podatkov in vpogled**

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Naročnik bo omogočil vpogled v skladu s 35. člena ZJN-3. Ponudnik mora zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,  Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sjn@jhl.si ali na elektronski naslov kontaktne osebe, ki je navedena v Obvestilu o naročilu (Oddelek I: Javni naročnik), ki je objavljeno na Portalu javnih naročil.

* 1. **Jamstvo za napake**

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo jamčil za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

* 1. **Celovitost ponudbe**

**Ponudnik mora ponuditi celoten predmet javnega naročila** (vse razpisane storitve), pri čemer mora predmet ponudbe za ustrezati tehničnim in ostalim zahtevam ter pogojem, navedenim v predmetni razpisni dokumentaciji naročnika.

V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

* 1. **Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije**

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ter morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem v okviru skupne ponudbe ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov s sedežem/i v tuji državi.

* 1. **Skupna ponudba**

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki morajo predložiti akt o skupni izvedbi naročila (za Prilogo 1). Navedeni akt mora opredeliti:

* medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
* neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,
* glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
* nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,
* nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del,
* določila v primeru izstopa partnerja,
* pooblastilo vodilnemu partnerju,
* opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti/obveznosti iz okvirnega sporazuma za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi v razdelek »IZJAVA – ostali sodelujoči« priložiti Prilogo 3/1 »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika (partnerja)« v .pdf formatu, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 1, Prilogo 3/3 in Prilogo 3/4.

* 1. **Ponudba s podizvajalci**

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti

* izpolnjen in podpisano Prilogo 4/1 UDELEŽBA PODIZVAJALCA,
* izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/2 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik s strani nominiranih podizvajalcev,
* izpolnjeno in podpisano Prilogo 4/2 SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA, če podizvajalec neposredna plačila zahteva,
* izpolnjeno Prilogo 3/3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Fizične osebe,
* izpolnjena Priloga 3/4 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA,
* ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije.

*V kolikor ponudnik oddaja ponudbo brez podizvajalca/podizvajalcev, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.*

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje.

* 1. **Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drugi subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila, temveč ponudniku le npr. posodi določeno opremo, tehnična sredstva, mehanizacijo itd.. Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo **podizvajalca**, zato naj ga ponudnik nominira kot podizvajalca/e **in ne** kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

V primeru, da bo gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

* Prilogo 3/2 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik;
* Prilogo 3/3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Fizične osebe;
* Prilogo 4/3 UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

*V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost* *uporablja ponudnik v ponudbi.*

* 1. **Ponudbena vrednost**

Skupna ponudbena cena in cene na enoto mere morajo biti izražene v evrih, zaokroženo na dve (2) decimalni mesti.

Ponudnik mora Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« izpolniti, natisniti, podpisati in žigosati ter jo naložiti v informacijski sistem e-JN **v razdelek »Predračun«**.

Ponudnik mora Prilogo 2/1 PONUDBA izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu priložiti k ponudbi v razdelek »Druge priloge«.

Ponudbeni predračun je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Ponudnik ga izpolni, natisne in v pisni obliki podpiše in žigosa in ter ga kot Prilogo 2/1A naloži na informacijski sistem e-JN **v razdelek »Druge priloge«.** Zaželeno je, da je ponudbeni predračunpriložen tudi v excel formatu.

Ponudnik, ki mora ponudbenem predračunu v Prilogi 2/1A izpolniti vse navedene postavke, ponudbene cene (na enoto mere) pa morajo biti izražene v evrih, zaokrožene na dve (2) decimalni mesti.

Ponudnik mora v Prilogi 2/1A PONUDBENI PREDRAČUN v stolpec »Vrednost v EIR brez DDV« vnesti ponudbeno vrednost v EUR brez DDV za:

* ­opazovanje na I., II. in III. odlagalnem polju na leto,
* opazovanje na IV.V. odlagalnem polju na leto,
* opazovanje na bazenih za izcedno vodo (ČJ2, ČJ3, ČJ4, ČJ5) in lagunah za padavinsko vodo (RL8.1), stavbi čistilne naprave in bazenu ob čistilni napravi ter platoju na starem del odlagališča, na stavbi NGO in na avtopralnici vozil na leto,
* opazovanje na stavbah objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov v enem (1) letu,
* snemanja površine odlagalnih polj na Odlagališču Barje (Izvedba fotogrametričnega snemanja površine IV., V. odlagalnega polja ter izdelava ločenega zaključnega poročila) konec posameznega leta,
* dodatno uro strokovnjaka geomehanske stroke, pri čemer v ponudbeno vrednost vključi deset (10) ur na leto,
* Opazovanje na bazenih za izcedno vodo (ČJ2, ČJ3, ČJ4, ČJ5) in lagunah za padavinsko vodo (RL8.1), stavbi čistilne naprave in bazenu ob čistilni napravi ter platoju na starem del odlagališča, na stavbi NGO in na avtopralnici vozil – mesečna geodetska opazovanja v letu 2021.

Predračunske postavke in vsoto postavk (posameznih storitev) ter prenos podatkov v rekapitulacijo (seštevek skupne ponudbene vrednosti za posamezno leto in za obdobje 2021-2024) izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu predračunskih postavk v obrazec predračuna. V primeru kakršnegakoli spreminjanja elementov obrazca predračuna bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudnik v Prilogo 2/1 PONUDBA in Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« iz ponudbenega predračuna prepiše »Skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV za obdobje 2021-2024«. Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV za obdobje 2021-2024 predstavlja eno od meril za izbiro ponudnika.

Predračunske postavke (v EUR brez DDV), navedene v ponudbenem predračunu (Priloga 2/1A PONUDBENI PREDRAČUN) morajo biti v času veljavnosti pogodbe fiksne, razen v primeru znižanja cen. V predračunske postavke (cene na enoto mere), za posamezno naročilo, so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta te pogodbe, vključno s stroški dela, potnimi stroški, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, stroški meritev, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudnik mora v Prilogi 2/2 CENIK GEODETSKEGA POSNETKA IN MERITEV, KI SPREMLJA VZPOSTAVITEV REPERJA podati

* ceno v EUR brez DDV za eno meritev, ki spremlja nadvišanje posedalne plošče,
* ceno v EUR brez DDV za eno meritev, ki spremlja vzpostavitev reperja, pri čemer mora ponudnik v ceno vključiti popravilo dveh (2) reperjev in izmero nadomestnega reperja.

**V primeru razhajanj med podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« - naloženim v razdelek »Predračun«, in Prilogo 2/1 »PONUDBA« - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v Prilogi 2/1 »PONUDBA«, naloženim v razdelku »Druge priloge«.**

* 1. **Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora biti veljavna še najmanj štiri (4) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb.

* 1. **Način obračunavanja in plačilni pogoji**

Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca pogodbe.

1. **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA TER OSTALI PONUDBENI POGOJI IN ZAHTEVE**
   1. **Tehnična specifikacija**

Predmet javnega naročila je izvedba geotehničnih opazovanj posedkov na Odlagališču Barje v Ljubljani v letih 2021-2024.

Odpadki na odlagališču odpadkov so podvrženi biokemičnim procesom razgradnje. Zaradi tega se deponijsko telo poseda, zaradi teže odloženih odpadkov se poseda tudi osnovni teren pod odpadki.

Na I. odlagalnem polju so odpadki na osnovnem terenu odloženi do višine 15 m, na II. odlagalnem polju do višine 18 - 24 m in na III. odlagalnem polju do višine 24 m. Na teh poljih je odlaganje odpadkov zaključeno. Odpadki se trenutno odlagajo na 3. fazo IV.V. odlagalnega polja.

Na Odlagališču Barje se bodo geotehnična opazovanja posedkov izvajala na I., II. in III. odlagalnem polju ter na 1. fazi, 2. fazi in 3. fazi enovitega IV. V. odlagalnega polja.

Izvajalo se bo tudi geotehnično opazovanje bazenov za izcedno vodo (ČJ2, ČJ3, ČJ4, ČJ5) in lagune za padavinsko vodo (RL8.1), ploščadi ob golf igrišču na starem delu odlagališča, stavbe čistilne naprave in bazena ob čistilni napravi, ter objekta NGO in avtopralnice vozil.

Bazen cilindrične oblike ČJ4 je lociran – vpet med III. že zaključenim poljem ter med 1. fazo in 2. fazo enotnega IV. V. odlagalnega polja. Območje, na katerem se nahaja ČJ4, je bilo predobremenjeno s predobremenilnim nasipom. Bazen ČJ4 je fundiran na temeljni plošči, na temeljnih tleh, ki so bila izboljšana z jet grouting koli. Jet grouting konsolidacija tal je bila izvedena prvenstveno zaradi preprečitve vdora tekočih peskov v gradbeno jamo.

Geotehnično nezahtevni objekti ČJ2, ČJ3, RL8.1 locirani na robu skupnega IV.V. deponijskega polja. Temeljeni so plitvo, na temeljni plošči, izvedeni na gramozni blazini. Nahajajo se izven vplivnega območja deponije. Območje jaškov ni bilo predobremenjeno. Delna predobremenitev je izvedena v severnem zaledju s t.i. kompenzacijskim nasipom.

Bazen ČJ5 je lociran na skrajnem jugovzhodnem robu deponije, izven vplivnega območja dodatnega obremenjevanja. Objekt je temeljen plitvo, na gramozni blazini.

Teren, na katerem je zgrajena stavba čistilne naprave in pripadajoči objekti, je bil predhodno predobremenjen z nasipom višine 3 m leta 2006. Nasip je odležal do septembra 2008. Geodetsko opazovanje posedanja objektov je izvajalo podjetje LGB d.o.o, ki se izvajalo od 13. 7. 2008 do 2. 3. 2011.

Na starem delu odlagališča je potrebno izvesti merjenje reperjev na lokaciji Golf igrišča (plato golf igrišča), na objektu za zbiranje NGO in na objektu Avtopralnica.

Potrebno je izvesti merjenje reperjev na objektih za Mehansko Biološko Obdelavo (MBO-B, na opornih zidovih, na Upravni stavbi MBO, na stavbi Rafinacije, na MBO-M, na oporni cest).

Izbrani ponudnik bo po sklenitvi pogodbe prejel dokument: »Zaključno pregledno geotehnično poročilo o poteku konsolidacije tal in posedanju objektov »RCERO« na deponiji komunalnih odpadkov v Ljubljani CENTER ZA GEOTEHNIKO IN GEOLOGIJO 4. 9. 2017«.

ŠTEVILO REPERNIH PLOŠČ, REPERNIH VRTIN IN INKLINACIJSKIH VRTIN:

* na I. odlagalnem polju se nahaja reperna plošča RP1,
* na II. odlagalnem polju je reperna plošča RP2 ter reperni vrtini RV3 in RV4,
* na III. odlagalnem polju so reperne vrtine RV 5, RV 6, RV 7 in RV 8,
* na IV.V. odlagalnem polju je vgrajenih 24 posedalnih plošč ter 4 inklinacijske vrtine.

**OSNOVNE LETNE ZAHTEVE:**

1. Na I., II. in III. odlagalnem polju je odlaganje končano, zato nadvišanje plošč in vrtin ni potrebno. Potrebno je izvesti:

* 1 x letno opazovanje na vseh ploščah in vrtinah (skupaj 2 robustni posedalni plošči in 6 repernih vrtin) ter merjene nivo izcedne vode v vrtini RV 7 in RV 8; na vseh RV je potrebno izvesti tudi »meritve na betonu«
* analizirati podatke in izdelati letno poročilo, za meritve v prvi polovici leta pa naročniku poslati rezultate meritev (po dva pisna izvoda in v elektronski obliki).

Pri meritvah na vrtinah je potrebno izvesti trojne meritve: meritve posedka vgrajene plošče, meritve posedka pokrova in meritve krone odlagališča. V vrtinah se meri **gladina izcedne vode**.

1. Na 1., 2. in 3. fazi IV.V. odlagalnega polja je potrebno izvesti:

* 2 x letno opazovanje posedkov na 24. posedalnih ploščah (od PP-1 do PP-25; PP-17 je uničena), vključno z meritvijo nivoja vode (1 opazovanje v pol leta),
* 2 x letno opazovanje 6. reperjev na jekleni nadstrešnici,
* 2 x letno opazovanje v 4 inklinacijskih ceveh (1 opazovanje v pol leta), dolžina vsakega horizontalnega inklinometra je 80 m. Horizontalni inklinometri nimajo vodila v vgrajenih ceveh.

Naročnik ne predpisuje principa merjenja posedkov v horizontalnih inklinacijskih ceveh. Uporabljena mora biti **absolutna merilna metoda** merjenja posedka v izmerjeni točki.

Zunanji premer cevi je 20 cm, notranji je 17 cm. Vsi horizontalni inklinometri so slepi oz. enovhodni. Za horizontalne inklinometre so uporabljene **PEHD cevi**. Ne razpolagamo s podatkom, kakšna je ravnost cevi. Cevi so med seboj varjene.

* letno sta predvideni 2 nadvišanji na posedalnih ploščah na območju odlaganja odpadkov (enkratno nadvišanje za 2 m),
* analizirati podatke in izdelati letno poročilo, za meritve v prvi polovici leta pa naročniku poslati rezultate meritev (po dva pisna izvoda in v elektronski obliki).

Obrazložitev: Na IV.V. odlagalnem polju so vgrajene klasične posedalne plošče, ki jih bo potrebno med polnjenjem polja podaljševati. Predvideno je, da bo potrebno letno izvesti 2 nadvišanji na 3. fazi IV. V. odlagalnega polja. Vsako podaljševanje spremlja geodetski posnetek starega in novega reperja, kar je predmet naročila. Letno število nadvišanj bo odvisno od dejanske količine odloženih odpadkov, zato se naročnik ne zavezuje, da bo letno število nadvišanj 2. Pri zadnjem letnem računu se bo skladno s priloženim cenikom obračunalo pravo število nadvišanj in s tem povezanih meritev.

Stroški materiala za nadvišanje niso predmet pogodbe.

1. Na bazenih za izcedno vodo ČJ2, ČJ3, ČJ4, ČJ5, na starem delu odlagališča in laguni za padavinsko vodo RL8, stavbi čistilne naprave in bazenu ob njej, ter stavbi NGO in avtopralnici je potrebno izvesti:

* 4 x letno geodetska opazovanja vseh repernih točk v letih 2022, 2023 in 2024 in mesečna geodetska opazovanja (12 x letno) v letu 2021:
* na bazenu ob Čistilni napravi 4 reperji;
* 2 x letna geodetska opazovanja vseh repernih točk:
* na ČJ4: 5 reperjev,
* na stavbi Čistilne naprave 4 reperji in bazenu ob Čistilni napravi 4 reperji;
* 1 x letno geodetsko opazovanje vseh repernih točk:
* na ČJ2: 3 reperji,
* ČJ3: 2 reperja,
* ČJ5: 4 reperji,
* RL8.1: 4 reperji,
* na starem delu odlagališča na platoju golf igrišča: 3 reperji ,
* na objektu Avtopralnica: 1 reper,
* na objektu NGO: 2 reperja.

SKUPAJ: 32 repernih mest, letnih meritev 45.

Stroški sanacij zaradi zlomov repernih cevi niso zajeti v ceni opisanih del.

1. Na stavbah objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov je potrebno letno izvesti:

* 4 x letna geodetska opazovanja vseh repernih točk:
* na MBO-M na 6 reperjih: RT39, RT40, RT41, RT42, RS43N, RS45
* na opornih zidovih: 7 reperjev  in 2D monitoring opornih konstrukcij 5 točk,
* 2 x letna geodetska opazovanja vseh repernih točk:
* novi bazen: 4 reperji,
* 1 x letna geodetska opazovanja vseh repernih točk:
* ­na oporni cesti: 3 reperji,
* na MBO-B:  22  reperjev,
* na MBO-M: na 25 reperjih (na reperjih RT39, RT40, RT41, RT42, RS43N, RS45 4 x letno merjenje),
* na upravni stavbi: 4 reperji,
* na stavbi digestorji: 16 reperjev.

SKUPAJ: 92 repernih mest, 150 letnih meritev;

* analizirati podatke in izdelati letno poročilo (po dva pisna izvoda in v elektronski obliki).

V objektu MBO lahko pride do poškodb reperjev. Ponudnik naj ponudi ceno za ponovno vzpostavitev reperja in izmero nadomestnega reperja (Priloga 2/2). V ceni naj bodo vključena popravila dveh (2) reperjev. Pri zadnjem letnem računu se bo skladno s priloženim cenikom obračunalo pravo število ponovne vzpostavitve reperjev in s tem povezanih meritev.

|  |
| --- |
| 1. Izvedba snemanja površine odlagalnih polj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje (Izvedba fotogrametričnega snemanja površine IV., V. odlagalnega polja ter izdelava ločenega zaključnega poročila) konec leta:  * izvedba aerofotografiranja  in priprava podatkov, * georeferenciranje, * izdelava 3D modela trenutnega stanja, * izračun volumske spremembe v obdobju med predhodnim in trenutnim stanjem, * izračun gostot odpadkov na območju 1., 2. in 3. faze IV.V. polja, * izračun prostih kapacitet in projekcije datuma zapolnitve, * datum zapolnitve odlagališča z upoštevanjem povprečnega zmanjšanja prostega volumna – metoda 1, * datum zapolnitve odlagališča z upoštevanjem dolgoletne gostote – metoda 2, * datum zapolnitve odlagališča, * izdelava geodetskega načrta. |

1. Izvajalec mora v letnem poročilu izdelati tudi:
2. analizo rezultatov meritev posedkov za I., II., III. odlagalno polje, analizo rezultatov meritev posedkov za celotno opazovano obdobje za nazaj in izdelavo prognoze posedanja temeljnih tal na območju zaprtih odlagalnih polj (I., II., III. odlagalno polje),
3. analizo rezultatov meritev posedkov na IV.V. odlagalnem polju, vključno s povratno analizo posedkov na vhodne projektne podatke, izdelavo prognoze posedanja temeljnih tal na območju IV.V. odlagalnega polja, analizo vzrokov anomalij, ki so se pokazale v rezultatu meritev.

Pri večjih nagibih cevi posedalnih plošč, ki se zgodijo v krajšem času, je potrebno pri določitvi višine upoštevati nagib cevi.

Rezultate meritev posedanj za predhodna leta bo izbrani ponudnik prejel od naročnika takoj po podpisu pogodbe.

Izvajalec mora naročniku predati delno poročilo (prva polovica leta) in letno poročila v dveh (2) pisnih izvodih in v elektronski obliki.

* 1. **Roki izvedbe storitev**

Ponudnik mora predviden datum meritev posedkov predhodno pisno (po pošti, elektronski pošti) najaviti naročniku, naročnik pa mora datum meritev pisno potrditi. Meritve posedkov lahko potekajo ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 13.00 uro.

Ponudnik bo moral naročniku predati

* **delno poročilo** o izvajanju geotehničnih opazovanj posedkov do 01. 08. tekočega leta, na katerega se delno poročilo o izvajanju geotehničnih opazovanj posedkov nanaša in
* **letno poročilo** o izvajanju geotehničnih opazovanj posedkov do 25. 01. tekočega leta za preteklo leto, na katerega se letno poročilo o izvajanju geotehničnih opazovanj posedkov nanaša.
  1. **Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu**

Izbrani izvajalec bo moral dosledno upoštevati določbe Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) ter ob sklenitvi pogodbe z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazumom v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1). Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev pogodbe.

* 1. **Sestanek s ponudniki in ogled objektov**

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si **lahko** ponudnik pred oddajo ponudbe ogleda objekte naročnika/lokacijo obravnavanega območja, kjer se bodo izvajale razpisane storitve z namenom, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami na lokaciji naročnika.

Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke z zainteresiranimi ponudniki na lokaciji meritev in sam ogled. Ponudniki lahko kontaktirati predstavnika naročnika in se dogovorijo za sestanek najkasneje do datuma, določenega za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil.

Kontaktna oseba za izvedbo sestanka in terenskega ogleda je mag. Lidija ČEPON, telefon: 01 200 35 28; mobitel: 041 366 528, e-pošta: lidija.cepon@vokasnaga.si.

**Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti. Predstavnik ponudnika, ki bo prišel na ogled lokacije meritev mora upoštevati priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in sam poskrbeti za ustrezno zaščito. V kolikor ne bo upošteval priporočil in ne bo poskrbel za ustrezno zaščito, ogled lokacij ne bo mogoč.**

1. **UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI**

* **Splošno:**

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb od ponudnika zahteva predložitev dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani ponudnika. V kolikor ponudnik uporablja žig, se obrazci tudi žigosajo. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

*V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.*

* 1. **Razlogi za izključitev**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev v skladu prvim, drugim in četrtim odstavkom 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz prvega, drugega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko na podlagi Sklepa Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur. l. RS. 80/20, v nadaljevanju: ZIUOOPE) ter v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 uveljavlja popravni mehanizem, s katerim lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev ter naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V kolikor je v tem primeru pri izpolnjevanju Priloge 3/1 in/ali Priloge 3/2za posamezne gospodarske subjekte v ponudbi vaš odgovor, da posameznega spodaj navedenega pogoja ne izpolnjujete in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavljate popravni mehanizem, besedilo v tem delu Priloge prečrtajte in k Prilogi 3/1 in 3/2 predložite opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

*Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v točki 3.1. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. V podtočkah A, B in D uporabljen izraz »ponudnik«, je uporabljen kot nevtralni izraz za ponudnika, partnerja, podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik.*

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«.

Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v primeru skupne ponudbe, podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, morajo izpolniti in podpisati Prilogo 3/3.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo:

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

* če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
* če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«.

* 1. **Pogoji za sodelovanje** 
     1. **Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Poleg vpisa v poklicni ali poslovni register, v skladu s prvim odstavkom te točke, mora biti ponudnik registriran za dejavnosti 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje. V primeru skupne ponudbe, mora biti eden od partnerjev registriran za dejavnost 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Dokazila:

* Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«;
* Potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (Priloga 5). V kolikor potrdilo o registraciji ne bo priloženo, bo naročnik pogledal v javno dostopne podatke (AJPES); če naročnik ne bo mogel pridobiti podatka o registraciji, bo moral ponudnik predložiti ustrezna dokazila.
  + 1. **Tehnična sposobnost**

Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ter mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Ponudnik mora imeti ustrezno opremo za izvajanje absolutne merilne metode v slepih oz. enovhodnih horizontalnih inklinometrih.

Ponudnik mora razpolagati z eno brezpilotno letalno napravo (dron, brezpilotno plovilo), zasnovano za izvajanje geodetskih meritev. Ponudnik mora biti za izvajanje del z brezpilotnimi plovili na datum, ko poteče rok za oddajo ponudb, vpisan v Seznam operaterjev za izvajanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih plovil, ki ga vodi Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, in sicer tako, da je izkazano, da ponudnik izpolnjuje vse pogoje veljavne Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov za izvajanje letalskih dejavnosti v razredu III.

Dokazila:

* Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«.
* Izpolnjena in podpisana Priloga 6 TEHNIČNA SPOSOBNOST.
* Dokazilo, da ponudnik ima brezpilotno letalno napravo (npr. izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi, pogodba o najemu brezpilotne letalne naprave za obdobje veljavnosti pogodbe, drugo ustrezno dokazilo) (Priloga 6).
* Dokazilo, da je ponudnik za izvajanje del z brezpilotnimi plovili vpisan v Seznam operaterjev za izvajanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih plovil, ki ga vodi Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, in sicer tako, da je izkazano, da ponudnik izpolnjuje vse pogoje veljavne Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov za izvajanje letalskih dejavnosti v razredu III. (Priloga 6).

*Zgoraj navedeno sposobnost lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov ali s podizvajalci (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal).*

* + 1. **Strokovna sposobnost**

Ponudnik v Prilogo 7 vpiše ključno osebje, ki bo odgovorno za izvedbo storitev, z navedbo imena in priimka, izobrazbe, funkcija na projektu, delovne doba v letih ter izkušnjami.

Ponudnik mora zagotoviti:

* najmanj 1 (enega) strokovnjaka geomehanske stroke, ki je vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije,
* najmanj 1 (enega) strokovnjaka geodetske stroke, ki je vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije,
* najmanj 1 (enega) strokovnjaka z opravljenim in veljavnim izpitom za vodenje brezpilotnih plovil pri Agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije.

**V primeru, da nominirani kader ni zaposlen pri ponudniku, mora ponudnik predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju in jih obvezno prijaviti kot podizvajalce ter zanje priložiti dokazila, ki so zahtevana za podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji.**

*Zgoraj navedeno sposobnost lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov ali s podizvajalci (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal).*

**Dokazila:**

* Izpolnjena in podpisana Priloga 7 STROKOVNA SPOSOBNOST,
* Kopijo M-1/M-2 obrazca (v primeru spremembe še kopijo M-3 obrazca),
* Dokazila o izobrazbi za strokovnjaka geomehanske in geodetske stroke,
* Dokazila o vpisu v Imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije,
* Kopija veljavnega izpita za vodenje brezpilotnih plovil pri Agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije.
  + 1. **Reference ponudnika**

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

*Spodaj navedene referenčne zahteve lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali skupaj s podizvajalci,* ***vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetne storitve javnega naročila (za katera se bo priložila referenca v ponudbi) tudi izvesti. Ponudnik ne more biti hkrati referenčni naročnik.***

Gospodarskim subjektom se bodo priznale reference le za tista dela/storitve, ki so jih neposredno (z lastnimi znanji in zmogljivostmi) izvedli sami.

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb:

1. opravljal analize pridobljenih podatkov meritev velikih nasipov na Ljubljanskem barju. Ponudnik mora predložiti vsaj dve (2) referenci, potrjeni s strani različnih končnih (referenčnih) naročnikov/investitorjev;
2. opravljal analize pridobljenih podatkov in vrednotenje vplivov posedkov na zahtevnih armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja. Ponudnik mora predložiti vsaj dve (2) referenci, potrjene s strani različnih končnih (referenčnih) naročnikov/investitorjev;
3. izvajal meritve posedanja velikih nasipov na Ljubljanskem barju. Ponudnik mora predložiti vsaj eno (1) referenco, potrjeno s strani končnega (referenčnega) naročnika/investitorja;
4. izvajal meritve vertikalnih pomikov na zahtevnih armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja. Ponudnik mora predložiti vsaj eno (1) referenco, potrjeno s strani končnega (referenčnega) naročnika/investitorja;
5. izvajal meritve horizontalnih premikov kontrolnih točk na armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja. Ponudnik mora predložiti vsaj eno (1) referenco, potrjeno s strani končnega (referenčnega) naročnika/investitorja;
6. izvajal meritve posedanj velikih nasipov v horizontalnih inklinacijskih ceveh, kjer je uporabil absolutno merilno metodo. Ponudnik mora predložiti vsaj (1) referenco, potrjeno s strani končnega (referenčnega) naročnika/investitorja. Vsaj ena referenca mora biti z območja Ljubljanskega barja, kjer je bila uporabljena absolutna merilna metoda v slepih oz. enovhodnih horizontalnih inklinometrih.
7. izvedel vsaj en brezkontaktni zajem večjega nasipa z brezpilotnim plovilom na območju Ljubljanskega barja in z metodo digitalne fotogrametrije izdelal metrični oblak točk in ortofoto ter iz zajetih podatkov izvedel obdelavo podatkov dveh zaporednih meritev za potrebe določitve volumenskih sprememb opazovanega nasipa. Ponudnik mora predložiti vsaj eno (1) referenco, potrjeno s strani končnega (referenčnega) naročnika.

Naročnik za

* velike nasipe na Ljubljanskem barju šteje npr. nasipe za avtocesto na območju Ljubljanskega barja, obsežne nasipe znotraj industrijskih con na območju Ljubljanskega barja, nasipe na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, ipd.;
* zahtevne armiranobetonske in zidane objekte na Ljubljanskem barju šteje zahtevne objekte kot so opredeljeni v Gradbenem zakonu (Ur. l. RS, št. 61/17 s sprem.; v nadaljevanju: GZ) in so zgrajeni na območju Ljubljanskega barja.

Dokazila:

* Izpolnjena in podpisana (potrjen obrazec) Priloga 8/1 »SEZNAM REFERENC«
* Izpolnjena in podpisana (potrjen obrazec) Priloga 8/2 »POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV«. Ponudnik lahko namesto Priloge 8/2 priloži tudi lasten obrazec, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahtev.

Za reference, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (prej SNAGA Javno podjetje d.o.o. ali JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.) ni potrebno predložiti podpisane Priloge 8/2 (mora pa biti priloga izpolnjena v delu, ki se nanaša na predstavitev/opis reference).

* + 1. **Reference strokovnjaka**

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

*Spodaj navedene referenčne zahteve lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali skupaj s podizvajalci,* ***vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetne storitve javnega naročila (za katera se bo priložila referenca v ponudbi) tudi izvesti. Ponudnik ne more biti hkrati referenčni naročnik.***

Strokovnjaku se bodo priznale reference le za tista dela/storitve, ki jih je neposredno (z lastnimi znanji in zmogljivostmi) izvedel sam.

Nominirani strokovnjak geomehanske stroke mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb,

1. opravljal analize pridobljenih podatkov meritev velikih nasipov na Ljubljanskem barju. Strokovnjak mora predložiti najmanj (2) referenci, potrjene s strani različnih končnih (referenčnih) naročnikov/investitorjev;
2. opravljal analize pridobljenih podatkov in vrednotenje vplivov posedkov na zahtevnih armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja. Strokovnjak mora predložiti najmanj dve (2) referenci, potrjene s strani različnih končnih (referenčnih) naročnikov /investitorjev.

Naročnik za

* velike nasipe na Ljubljanskem barju šteje npr. nasipe za avtocesto na območju Ljubljanskega barja, obsežne nasipe znotraj industrijskih con na območju Ljubljanskega barja, nasipe na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, ipd.;
* zahtevne armiranobetonske in zidane objekte na Ljubljanskem barju šteje zahtevne objekte kot so opredeljeni v Gradbenem zakonu (Ur. l. RS, št. 61/17 s sprem.; v nadaljevanju: GZ) in so zgrajeni na območju Ljubljanskega barja.

Dokazila:

* Izpolnjena in podpisana (potrjen obrazec) Priloga 9/1 »SEZNAM REFERENC«,
* Izpolnjena in podpisana (potrjen obrazec) Priloga 9/2 »POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – Strokovnjak geomehanske stroke«. Ponudnik lahko namesto Priloge 9/2 priloži tudi lasten obrazec, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahtev.

Za reference, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (prej SNAGA Javno podjetje d.o.o. ali JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.) ni potrebno predložiti podpisane Priloge 9/2 (mora pa biti priloga izpolnjena v delu, ki se nanaša na predstavitev/opis reference).

* 1. **Zavarovanje odgovornosti**

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo imeti na datum, določen za oddajo ponudb, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti s skupno minimalno zavarovalno vsoto v višini 100.000,00 EUR (z besedo: sto tisoč 00/100 eurov).

Dokazilo:

Kopija zavarovalnih pogodbi in/ali polic (Priloga 10).

* 1. **Ostale zahteve in pogoji naročnika**

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, ne sme/jo biti uvrščen/i na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazilo:

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«.

1. **FINANČNA ZAVAROVANJA**
   1. **Splošno**

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti finančno zavarovanje v skladu z zahtevami glede finančnih zavarovanj v posameznih podtočkah tega poglavja Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter izdano po vzorcu iz razpisne dokumentacije.

Uporabljena valuta je EUR. Finančno zavarovanje, ki ga ponudnik ne predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko. Enako velja za zavarovanje v obliki kavcijskega zavarovanja.

* 1. **Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti**

Izbrani ponudnik mora ob sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje v roku 5 (petih) dni od sklenitve pogodbe, predložiti naročniku izvirnik zavarovanja dobre izvedbe obveznosti v obliki podpisane in žigosane bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v višini 15.000,00 EUR in z dobo veljavnosti še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo lahko naročnik unovčil zavarovanje dobre izvedbe obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem zavarovanja dobre izvedbe obveznosti izbranega ponudnika pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti po pogodbi in mu določil rok za izpolnitev.

V kolikor izbrani ponudnik ob sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje v roku 5 (petih) dni od sklenitve pogodbe in naknadnem naročnikovem pozivu ne bo predložil zavarovanja dobre izvedbe obveznosti v višini iz prvega odstavka, se bo štelo, da odstopa od sklenitve pogodbe in velja, da pogodba ni bila nikoli sklenjena, naročnik pa bo Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Vzorec menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih je priloga razpisne dokumentacije (Priloga 12).

1. **MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKOV**

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, je ekonomsko najugodnejša ponudba, sestavljena iz naslednjih meril:

|  |  |
| --- | --- |
| Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV za obdobje 2021-2024 (M1) | 0 - 80 točk |
| Dodatne reference (DF) | 0 - 20 točk |

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo po formuli prejel najvišje število točk:

**Število točk = M1 + (DF1+DF2+DF3+DF4+DF5)**

**V primeru da bi dva ali več ponudnikov doseglo enako število točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo dosegel največ točk po merilu M1 (ponujena cena).**

**Najvišje skupno možno število točk je 100.**

* 1. **Merilo »Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV za obdobje 2021-2024 (M1)«**

Ponudnik bo po merilu M1 lahko prejel največ 80 točk.

Merilo bo ocenjeno kot relativno razmerje med najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo v EUR brez DDV za obdobje 2021-2024 izmed vseh ponudb in dejansko skupno ponudbeno vrednostjo v EUR brez DDV za obdobje 2021-2024 posameznega ponudnika na podlagi formule:

Mm

M1 = 80 x -----------

M

M1 ...... število točk

Mm ..... minimalna skupna ponudbena vrednost za obdobje 2021-2024 izmed vseh pravočasnih ponudb,

M ........ skupna ponudbena vrednost za obdobje 2021-2024 posamezne pravočasne ponudbe.

* 1. **Merilo »Dodatne reference (DF)«**

Maksimalno število točk, ki jih lahko prejme ponudnik pri merilu »Dodatne reference« je 20 točk.

Ponudnik za izkazovanje merila »Dodatne reference« izpolni Prilogo 2/3. Dodatne reference pomenijo reference, ki jih ponudnik izkazuje za različen projekt/posel glede na obvezno referenco v okviru pogoja iz tč. 3.2.4 oziroma tč. 3.2.5. razpisne dokumentacije. Ponudnik mora priložiti izpolnjeno in potrjeno referenčno potrdilo (Prilogo 2/3) za vsako dodatno referenco ločeno (posebej/samostojno) (za različen projekt/posel glede na obvezno referenco v okviru pogoja iz tč. 3.2.4 oziroma tč. 3.2.5. razpisne dokumentacij).

Dodatna referenca DF1:

Ponudnik prejme 4 točki, če predloži eno (1) dodatno referenco, s katero dokazuje, da je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, izvajal meritve posedanja velikih nasipov na Ljubljanskem barju. Naročnik za velike nasipe šteje nasipe kot so opredeljeni v tč. 3.2.4. te razpisne dokumentacije.

Dodatna referenca DF2:

Ponudnik prejme 4 točki, če predloži eno (1) dodatno referenco, s katero dokazuje, da je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, izvajal meritve na zahtevnih armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja. Naročnik za zahtevne armiranobetonske in zidane objekte na Ljubljanskem barju šteje objekte kot so opredeljeni v tč. 3.2.4. te razpisne dokumentacije.

Dodatna referenca DF3:

Ponudnik prejme 4 točki, če predloži eno (1) dodatno referenco, s katero dokazuje, da je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, izvajal meritve posedanj velikih nasipov v horizontalnih inklinacijskih ceveh, kjer je uporabil absolutno merilno metodo.

Dodatna referenca DF4:

Ponudnik prejme 4 točki, če predloži eno (1) dodatno referenco, s katero dokazuje, da je nominirani strokovnjak geomehanske stroke v zadnjih petih (5) letih, pred datumom, določenim za oddajo ponudb, opravljal analize pridobljenih podatkov meritev velikih nasipov na Ljubljanskem barju. Naročnik za velike nasipe šteje nasipe kot so opredeljeni v tč. 3.2.5. te razpisne dokumentacije.

Dodatna referenca DF5:

Ponudnik prejme 4 točki, če predloži eno (1) dodatno referenco, s katero dokazuje, da je nominirani strokovnjak geomehanske stroke v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, opravljal analize pridobljenih podatkov in vrednotenje vplivov posedkov na zahtevnih armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja. Naročnik za zahtevne armiranobetonske in zidane objekte na Ljubljanskem barju šteje objekte kot so opredeljeni v tč. 3.2.5. te razpisne dokumentacije.

1. **ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB IN ODPIRANJE PONUDB, NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDB in VSEBINA PONUDB**
   1. **Rok za predložitev ponudb in javno odpiranje ponudb**

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn) **najkasneje do** **10. 12. 2020do 10.00** **ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je ponudnikom na voljo v predmetnem Obvestilu o javnem naročilu Portala JN **v razdelku »1.3 Sporočanje«**.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **10. 12. 2020**in se bo začelo **ob 10.01 uri** na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn).

Ob roku ta odpiranje ponudb se ponudbe v sistemu samodejno prikažejo v zavihku »Aktualna javna naročila«. Ponudniki in ostala javnost bodo lahko po javnem odpiranju ponudb pregledali prispele informacije oziroma dokumente ponudnikov (torej imena ponudnikov, ki so oddali ponudbo ter ali gre za variantne ponudbe (če je to primerno) in ponudbeni predračun oziroma vrednost ponudbe).

* 1. **Način in navodila za predložitev ponudb**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

* 1. **Izdelava ponudbe**

Ponudba naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 6.4. razpisne dokumentacije.

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

* 1. **Vsebina ponudbene dokumentacije**

**Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.**

**Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:**

* **Razdelek »Predračun«**

Ponudnik mora Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« izpolniti in podpisati ter jo v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »Predračun«**.Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA« bo dostopna/razkrita na javnem odpiranju ponudb.

|  |  |
| --- | --- |
| POVZETEK PREDRAČUNA |  |

**V primeru razhajanj med podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« - naloženim v razdelek »Predračun«, in Prilogo 2/1 »PONUDBA« - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v Prilogi 2/1 »PONUDBA«, naloženim v razdelku »Druge priloge«**.

* **Razdelek »IZJAVA - PONUDNIK«**

Ponudnik mora Prilogo 3/1 »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika/partnerja« izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »IZJAVA - PONUDNIK«**.

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika (partnerja) | ***Priloga 3/1*** |

* **Razdelek »IZJAVA – ostali sodelujoči«**

Ponudnik mora **v primeru nastopa s partnerji (skupna ponudba)** za posameznega partnerja naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »IZJAVA – ostali sodelujoči**« izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/1 »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika/partnerja« v .pdf formatu. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z partnerjem, Priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika (partnerja) | ***Priloga 3/1*** |

Ponudnik mora **v primeru nastopa s podizvajalci ali v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov** naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »IZJAVA – ostali sodelujoči«** izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/2 »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja« v .pdf formatu. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z nobenim podizvajalcem/subjektom, katerega zmogljivost uporablja, Priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja | ***Priloga 3/2*** |

* **Razdelek »Druge priloge«**

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »Druge priloge«** naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti **priložena v .pdf formatu** (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

**Ostala ponudbena dokumentacija je sestavljena iz naslednjih dokumentov (prilog):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODATKI O PONUDNIKU | **Priloga** | **1** |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu naložiti v **razdelek »Druge priloge«**. V primeru skupne ponudbe morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA | ***Priloga 2/1*** |

Ponudnik mora Prilogo izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu naložiti v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBENI PREDRAČUN | ***Priloga 2/1A*** |

Ponudnik mora ponudbeni predračun izpolniti, podpisati in žigosati ter ga v pdf. formatu naložiti v **razdelek »Druge priloge«**. Zaželeno je, da je ponudbeni predračun priložen tudi v excel formatu.

|  |  |
| --- | --- |
| CENIK GEODETSKEGA POSNETKA IN MERITEV, KI SPREMLJA VZPOSTAVITEV REPERJA | ***Priloga 2/2*** |

Ponudnik izpolni Prilogo z vpisom cene za eno meritev, ki spremlja nadvišanje posedalne plošče in cene za eno meritev, ki spremlja vzpostavitev reperja, ter jo v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| DODATNE REFERENCE | ***Priloga 2/3*** |

Ponudnik izpolni prilogo, v kolikor razpolaga z dodatnimi referencami, opredeljenimi v tč. 5.2. razpisne dokumentacije, ter jo v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Fizične osebe | ***Priloga 3/3*** |

Prilogo/Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja, podizvajalca, subjekta) ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | ***Priloga 3/4*** |

Ponudnik izjavo izpolni in podpiše. Izjavo izpolnijo in podpišejo tudi VSI posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v okviru skupne ponudbe in VSI morebitni v ponudbi navedeni podizvajalci.

|  |  |
| --- | --- |
| UDELEŽBA PODIZVAJALCA | ***Priloga 4/1*** |

Podizvajalec izpolni vse zahtevane podatke, v kolikor ponudnik del javnega naročila odda v podizvajanje. Priloga se v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**. Če ponudnik ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ***Priloga 4/2*** |

Podizvajalec izpolni prilogo, v kolikor zahteva neposredna plačila. Priloga se v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA | ***Priloga*** | ***4/3*** |

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci. Priloga se v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ni potrebno izpolni.

|  |  |
| --- | --- |
| USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI | ***Priloga 5*** |

Ponudnik za to stranjo priloži dokazila v skladu s tč. 3.2.1. razpisne dokumentacije. Priloge se v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNA SPOSOBNOST | ***Priloga 6*** |

Ponudnik za to stranjo dokazila, s katerimi izkazuje tehnično sposobnost. Priloge se v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| STROKOVNA SPOSOBNOST | ***Priloga 7*** |

Ponudnik izpolni Prilogo ter jo skupaj z dokazili v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| SEZNAM REFERENC - PONUDNIK | ***Priloga 8/1*** |

Ponudnik v Prilogo vpiše seznam referenc ter jo v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - PONUDNIK | ***Priloga 8/2*** |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| SEZNAM REFERENC – Strokovnjak geomehanske stroke | ***Priloga 9/1*** |

Ponudnik v Prilogo vpiše seznam referenc ter jo v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV **–** Strokovnjak geomehanske stroke | ***Priloga 9/2*** |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | ***Priloga 10*** |

Ponudnik za to stranjo priloži kopijo zavarovalnih pogodb in/ali polic.

|  |  |
| --- | --- |
| VZOREC POGODBE | ***Priloga 11*** |

Ponudnik s podpisom Priloge 3/1 potrdi, da se strinja z vsebino pogodbe.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI | ***Priloga 12*** |

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec zavarovanja. Vzorca ni treba prilagati ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| POVZETEK PREDRAČUNA |  |

**Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(naziv ponudnika)*

oddajamo **PONUDBO št.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za javno naročilo št. **VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**

1. **PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV**

|  |  |
| --- | --- |
| **SKUPNA PONUDBENA VREDNOST EUR BREZ DDV za obdobje 2021-2024** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika (partnerja) | ***Priloga 3/1*** |

V zvezi z javnim naročilom št. **VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje** kot **ponudnik/partner \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(naziv in naslov ponudnika/partnerja)*, matična št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

**IZJAVLJAMO,**

1. **Razlogi za izključitev**
   1. da nam (gospodarskem subjektu) ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
   2. da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več in da imamo na dan oddaje prijave/ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave/ponudb;
   3. da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
   4. da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas (gospodarskem subjektu) ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
2. **Pogoji za sodelovanje**
   1. da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;
   2. smo registrirani za dejavnosti 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
   3. nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati,
   4. da se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede predmeta javnega naročila, za katerega oddajamo ponudbo in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji.
3. **Tehnična specifikacija ter ponudbeni pogoji in zahteve**
   1. da se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede tehnične specifikacije in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v Poglavju 2. razpisne dokumentacije oz. v vseh njeni podtočkah in prilogah,
4. **Tehnična in strokovna sposobnost**
   1. da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje, ter da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji,

**S podpisom te izjave izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami ter da se strinjamo in sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe/okvirnega sporazuma, pisnega sporazuma o varstvenih ukrepih ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu.**

**S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik**

* **v zvezi z oddajo javnega naročila št. VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje pridobi podatke za preveritev ponudbe/ zahtev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,**
* **za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev (zahtev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije) v postopku oddaje javnega naročila št. VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | Žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika ponudnika/partnerja) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolni in podpiše ponudnik kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe.*

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja | ***Priloga 3/2*** |

V zvezi z javnim naročilom št. **VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(navedba podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik – naziv in naslov)* , matična št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

**IZJAVLJAMO,**

1. **Razlogi za izključitev**
   1. da nam (gospodarskem subjektu) ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
   2. da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več in da imamo na dan oddaje prijave/ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave/ponudb;
   3. da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
   4. da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas (gospodarskem subjektu) ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
2. **Pogoji za sodelovanje**

**Spodaj navedene izjave veljajo le v primeru, če ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje s podizvajalci ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Spodaj navedene izjave veljajo sorazmerno, v skladu z načinom ter obsegom izpolnitve posameznega pogoja, ki se nanaša na podizvajalca ali drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik. Način ter obseg izpolnitve posameznega pogoja, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, v ponudbi opredeli ponudnik in priloži zahtevana oziroma ustrezna dokazila, ki bodo potrjena ali izdana s strani podizvajalca ali drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.**

2.1. da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

2.2. nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati,

2.3. da se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede predmeta javnega naročila, za katerega sodelujemo pri oddaji ponudbe in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji.

1. **Tehnična specifikacija ter ponudbeni pogoji in zahteve**
   1. da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede tehnične specifikacije in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v Poglavju 2. razpisne dokumentacije oz. v vseh njeni podtočkah in prilogah, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik,
2. **Tehnična in strokovna sposobnost**
   1. da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje, ter da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik,

**S podpisom te izjave sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe/okvirnega sporazuma, pisnega sporazuma o varstvenih ukrepih ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu.**

**S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik**

* **v zvezi z oddajo javnega naročila št. VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje pridobi podatke za preveritev ponudbe/ zahtev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,**
* **za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev (zahtev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije) v postopku oddaje javnega naročila št. VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | Žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika podizvajalca/subjekta) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolni in podpiše nominiran podizvajalec, če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik.*

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI O PONUDNIKU | ***Priloga 1*** |

**VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
|  |  |
| Naslov (sedež) ponudnika |  |
|  |  |
| Zakoniti zastopnik (podpisnik pogodbe) |  |
| * funkcija |  |
| * telefon |  |
| * e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba |  |
| * funkcija |  |
| * telefon |  |
| * e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Transakcijski račun |  |
| Matična banka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |

Predstavnik na strani izvajalca (skrbnik pogodbe), ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik je MSP\* (označi): | * Da | * Ne |

\*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika ponudnika) |

***Navodilo:*** *V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.* ***V primeru skupne ponudbe ponudniki za to stranjo priložijo pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila****.*

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA | ***Priloga 2/1*** |

**PONUDBA ŠT. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za javno naročilo št. VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje,**

Ponudbo oddajamo (označi):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * samostojno | * skupna ponudba | * s podizvajalci | * Uporaba zmogljivosti drugih subjektov |

1. **PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV**

|  |  |
| --- | --- |
| **SKUPNA PONUDBENA VREDNOST EUR BREZ DDV za obdobje 2021-2024** |  |

1. **VELJAVNOST PONUDBE**

Veljavnost ponudbe je \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mesecev (minimalno štiri (4) mesece) od datuma, določenega za oddajo ponudb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBENI PREDRAČUN | ***Priloga 2/1A*** |

Ponudnik za to stranjo priloži izpolnjen in podpisan ponudbeni predračun. Zaželeno je, da je ponudbeni predračun priložen tudi v excel formatu.

|  |  |
| --- | --- |
| CENIK GEODETSKEGA POSNETKA IN MERITEV, KI SPREMLJA VZPOSTAVITEV REPERJA | ***Priloga 2/2*** |

**VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**

1. **CENA GEODETSKEGA POSNETKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV ZA ENO MERITEV, ki spremlja nadvišanje posedalne plošče** | EUR |
| INFORMATIVNI IZRAČUN DDV \_\_\_\_\_\_ % | EUR |
| PONUDBENA CENA V EUR Z DDV ZA ENO MERITEV, ki spremlja nadvišanje posedalne plošče | EUR |

\* Cena za geodetski posnetek na posedalni plošči IV.V. odlagalnega polja ob nadvišanju – vsako podaljševanje odlagalnega polja spremlja geodetski posnetek starega in novega reperja.

1. **CENA ZA VZPOSTAVITEV REPERJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV ZA ENO MERITEV, ki spremlja vzpostavitev reperja\*** | EUR |
| INFORMATIVNI IZRAČUN DDV \_\_\_\_\_\_ % | EUR |
| PONUDBENA CENA V EUR Z DDV ZA ENO MERITEV, ki spremlja **vzpostavitev reperja** | EUR |

\* V ceni naj bodo vključena popravila dveh (2) reperjev in izmera nadomestnega reperja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika ponudnika) |

\*

|  |  |
| --- | --- |
| DODATNE REFERENCE | ***Priloga 2/3*** |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični.

|  |  |
| --- | --- |
| **Referenčni naročnik (Izdajatelj reference/Investitor):** |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka in e-mail kontaktne osebe: |  |
| Izvajalec: |  |
| Čas izvajanja del/storitev: |  |
| Kraj izvedbe: |  |
| Številka pogodbe/naročila: |  |
| Dodatna referenca se nanaša na (obkroži): | DF1: meritve posedanja velikih nasipov na Ljubljanskem barju;  DF2: meritve na zahtevnih armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja;  DF3: meritve posedanj velikih nasipov v horizontalnih inklinacijskih ceveh, kjer je ponudnik uporabil absolutno merilno metodo;  DF4: izvedbo analiz pridobljenih podatkov meritev velikih nasipov na Ljubljanskem barju;  DF5: izvedba analiz pridobljenih podatkov in vrednotenje vplivov posedkov na zahtevnih armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja |
| Če se dodatna referenca nanaša na DF4 ali DF5, ponudnik navede strokovnjaka geomehanske stroke, ki je izvajal analize: |  |
| Opis izvedenih del/storitev |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika ponudnika) |

**IZPOLNI REFERENČNI NAROČNIK (Investitor/Izdajatelj reference)!!!**

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili/določili okvirnega sporazuma/naročilnico izvajal storitve za zgoraj navedeno referenčno delo. Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila št. **VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**.

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik (Ustrezno obkrožite).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika **izdajatelja reference**) |

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Fizične osebe | ***Priloga 3/3*** |

Ime in priimek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

* upravnega organa ali
* vodstvenega organa ali
* nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

* njegovo zastopanje ali
* odločanje ali
* nadzor v njem,

**pod kazensko in materialno odgovornostjo**

**IZJAVLJAM**

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

in

**POOBLAŠČAM**

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. **VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Kraj, datum) |  | (Ime in priimek ter podpis fizične osebe) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:*

* *člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca ali*
* *ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.*

*V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.*

*Obrazec se po potrebi fotokopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA[[1]](#footnote-1) | **Priloga 3/4** |

*Podatki o pravni osebi (gospodarskem subjektu):*

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID ZA DDV:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi z javnim naročilom **VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje** posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime in priimek** | **Naslov stalnega bivališča** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Matična številka** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

*Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika ponudnika, partnerja, podizvajalca) |

***Opomba****: Izjava je lahko podana tudi na lastnem obrazcu.*

***V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani*** [*https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja*](https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja)***), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UDELEŽBA PODIZVAJALCA | ***Priloga*** | ***4/1*** |

**VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  | |
| Polni naslov |  | |
| Matična številka podizvajalca |  | |
| Davčna številka podizvajalca |  | |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca |  | |
| **ZAHTEVA ZA NEPOSREDNO PLAČILO (s strani naročnika) PODIZVAJLČEVE TERJATVE DO PONUDNIKA** | | |
| V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika | Obkrožite/označite | |
| DA | NE |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev) |  | |
| Okvirna količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje  *(obligatorno manj kot 100 %)* |  | |
| Kraj izvedbe |  | |

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika **podizvajalca**) |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika **ponudnika**) |

|  |  |
| --- | --- |
| SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ***Priloga 4/2*** |

Podizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naziv podizvajalca in polni naslov*)

ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SOGLAŠAM,**

da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila št. **VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje** , plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika podizvajalca) |

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

***Opomba****: Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. V kolikor podizvajalec neposrednih plačil ne zahteva, te priloge ne izpolni oz. priloge ni treba prilagati ponudbi.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA | ***Priloga*** | ***4/3*** |

**VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv subjekta |  |
| Polni naslov |  |
| Matična številka subjekta |  |
| Davčna številka subjekta |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta |  |
| Okvirna količina/Delež (%) javnega naročila |  |

Datum:......................... Datum:.........................

Ime in priimek ter podpis zastopnika Ime in priimek ter podpis zastopnika subjekta

ponudnika

.......................................... ………………………………………………

Žig: Žig:

***Opomba:***

*Prilogo je potrebno izpolniti in priložiti v ponudbi, v kolikor ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.*

***Navodilo:***

*Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI | ***Priloga 5*** |

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Poleg vpisa v poklicni ali poslovni register, v skladu s prvim odstavkom te točke, mora biti ponudnik registriran za dejavnosti 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje. V primeru skupne ponudbe, mora biti eden od partnerjev registriran za dejavnost 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje.

Ponudnik priloži potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNA SPOSOBNOST | ***Priloga 6*** |

V zvezi z javnim naročilom št. **VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje** kot

*(ustrezno označi z »X«)*

* ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* partner**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
* podizvajalec **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(naziv in naslov ponudnika/partnerja/podizvajalca)*,

**IZJAVLJAMO,**

*(ustrezno označi z »X«)*

* da imamo ustrezno opremo za izvajanje absolutne merilne metode v slepih oz. enovhodnih horizontalnih inklinometrih,
* da razpolagamo z brezpilotno letalno napravo (dron, brezpilotno plovilo), zasnovano za izvajanje geodetskih meritev,
* smo vpisani v Seznam operaterjev za izvajanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih plovil, ki ga vodi Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, in sicer izpolnjujemo vse pogoje veljavne Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov za izvajanje letalskih dejavnosti v razredu III.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika **ponudnika/partnerja/podizvajalca**) |

Ponudnik za to stranjo priloži

* dokazilo, da je vpisan v Seznam operaterjev za izvajanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih plovil, ki ga vodi Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, in sicer tako, da je izkazano, da ponudnik izpolnjuje vse pogoje veljavne Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov za izvajanje letalskih dejavnosti v razredu III,
* Dokazilo, da ponudnik ima brezpilotno letalno napravo (npr. izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi, pogodba o najemu brezpilotne letalne naprave za obdobje veljavnosti pogodbe, drugo ustrezno dokazilo).

*Navodilo: Prilogo izpolni in podpiše vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in označi z »X« tisti del izjave, ki velja zanj.*

|  |  |
| --- | --- |
| STROKOVNA SPOSOBNOST | ***Priloga 7*** |

Seznam kadra, ki bo odgovorno za izvedbo storitev.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | Izobrazba | Delodajalec | Delovno mesto/funkcija pri izvedbi razpisanih storitev | Delovna doba [let] / izkušnje | IZS št. |
|  |  |  |  | Strokovnjak geomehanske stoke |  |  |
|  |  |  |  | Strokovnjak geodetske stroke |  |  |
|  |  |  |  | Strokovnjak za vodenje brezpilotnih plovil |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*Ponudnik za to stranjo priloži:*

* *Kopijo M-1/M-2 obrazca (v primeru spremembe še kopijo M-3 obrazca),*
* *Dokazila o izobrazbi za strokovnjaka geomehanske in geodetske stroke,*
* *Dokazila o vpisu v Imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije,*
* *Kopija veljavnega izpita za vodenje brezpilotnih plovil pri Agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika **ponudnika**) |

|  |  |
| --- | --- |
| SEZNAM REFERENC - PONUDNIK | ***Priloga 8/1*** |

*……/……*

*(št. izvoda / št. vseh izvodov)*

**VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**

**Seznam referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | javni naročnik | Naziv naročnika/investitorja | Predmet naročila |
|  | DA  NE |  |  |
|  | DA  NE |  |  |
|  | DA  NE |  |  |
|  | DA  NE |  |  |
|  | DA  NE |  |  |
|  | DA  NE |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - PONUDNIK | ***Priloga 8/2*** |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziromauspešno izvedenih poslov ponudnika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčni naročnik (Izdajatelj reference/Investitor):** | |  | | |
| Naslov: | |  | | |
| Izvajalec: | |  | | |
| Kontaktna oseba naročnika: | |  | | |
| Telefonska številka in e-mail kontaktne osebe: | |  | | |
| Obdobje izvedbe posla (od – do): | |  | | |
| Kraj izvedbe posla: | |  | | |
| Številka pogodbe/naročila: | |  | | |
| Referenca se nanaša na (obkroži): | | * 1. izvedba analiz pridobljenih podatkov meritev velikih nasipov na Ljubljanskem barju;   2. izvedba analiz pridobljenih podatkov in vrednotenje vplivov posedkov na zahtevnih armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja;   3. izvedba meritev posedanja velikih nasipov na Ljubljanskem barju;   4. izvedba meritev vertikalnih pomikov na zahtevnih armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja;   5. izvedba meritev horizontalnih premikov kontrolnih točk na armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja;   6. izvedba meritev posedanj velikih nasipov v horizontalnih inklinacijskih ceveh, kjer je uporabil absolutno merilno metodo;   7. izvedba brezkontaktnega zajema večjega nasipa z brezpilotnim plovilom na območju Ljubljanskega barja z obdelavo podatkov dveh zaporednih meritev za potrebe določitve volumenskih sprememb opazovanega nasipa. | | |
| Kratek opis predmeta naročila: | |  | | |
|  | |  | |  |
| (kraj, datum) | | žig | | (Ime in priimek ter podpis zastopnika **ponudnika**) |

**IZPOLNI REFERENČNI NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!**

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev javnega naročila št. **VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.**

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika **izdajatelja reference**) |

|  |  |
| --- | --- |
| SEZNAM REFERENC - Strokovnjak geomehanske stroke | ***Priloga 9/1*** |

**VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili vsa zahtevana dokazila.

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Funkcija:

Referenčni posli navedenega strokovnjaka:

| Predmet | Opis del/storitev |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika **ponudnika**) |

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV **–** Strokovnjak geomehanske stroke | ***Priloga 9/2*** |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziromauspešno izvedenih poslov ponudnika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčni naročnik (Izdajatelj reference/Investitor):** | |  | | |
| Naslov: | |  | | |
| Izvajalec: | |  | | |
| Kontaktna oseba naročnika: | |  | | |
| Telefonska številka in e-mail kontaktne osebe: | |  | | |
| Obdobje izvedbe posla (od – do): | |  | | |
| Kraj izvedbe posla: | |  | | |
| Številka pogodbe/naročila: | |  | | |
| Strokovnjak geomehanske stroke, ki je opravil analize podatkov pridobljenih meritev velikih nasipov oz. ovrednotil vplive posedkov na zahtevne objekte: | |  | | |
| Referenca se nanaša na (obkroži): | | 1. izvedba analiz pridobljenih podatkov meritev velikih nasipov na Ljubljanskem barju; 2. izvedba analiz pridobljenih podatkov in vrednotenje vplivov posedkov na zahtevnih armiranobetonskih in zidanih objektih na območju Ljubljanskega barja; | | |
| Kratek opis predmeta naročila: | |  | | |
|  | |  | |  |
| (kraj, datum) | | žig | | (Ime in priimek ter podpis zastopnika **ponudnika**) |

**IZPOLNI REFERENČNI NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!**

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev javnega naročila št. **VKS-186/20 – Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.**

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis zastopnika **izdajatelja reference**) |

|  |  |
| --- | --- |
| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | ***Priloga 10*** |

Ponudnik za to stranjo priloži kopijo zavarovalnih pogodb in/ali polic.

|  |  |
| --- | --- |
| VZOREC POGODBE | ***Priloga 11*** |

**Št. pogodbe naročnika:** ………………………

**Št. pogodbe izvajalca:** ........................

**POGODBA**

**o izvedbi geotehničnih opazovanj**

**na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**

ki jo skleneta

|  |  |
| --- | --- |
| **NAROČNIK:** | **JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa **direktor Krištof MLAKAR**, |
|  |  |
|  | identifikacijska številka za DDV: SI64520463 |
|  | matična številka: 5046688000 |
|  |  |
|  | (v nadaljevanju: naročnik) |

ter

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVAJALEC:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  ki ga zastopa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, |
|  |  |
|  | identifikacijska številka za DDV: SI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
|  | (v nadaljevanju: izvajalec). |

**I. UVODNA DOLOČBA**

* 1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika, izvedel postopek za oddajo javnega naročila št. VKS-186/20 po postopku naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………………….. , pod št. objave ………………………., z namenom sklenitve pogodbe za »**Izvedbo geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje** «, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. VKS-186/20.

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem iz 16. člena pogodbe ter velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

1. **PREDMET POGODBE**
   1. člen

Predmet te pogodbe so geotehnična opazovanja posedkov na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje (v nadaljevanju: storitve), ki obsegajo:

* izvedbo geotehničnih opazovanj posedkov na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani (v nadaljevanju: Odlagališče Barje) v letih 2021, 2022, 2023 in 2024,
* izvedbo meritev geotehničnih opazovanj na I., II. in III. odlagalnem polju, kjer je odlaganje končano; na IV. V. odlagalnem polju; na bazenih za izcedno vodo (ČJ2, ČJ3, ČJ4, ČJ5) in laguni za padavinsko vodo (RL8.1), stavbi čistilne naprave in bazenu ob njej ter na platoju na golf igrišču na starem delu odlagališča, stavbi NGO in avtopralnici vozil,
* ter vse ostale obveznosti, navedene v tej pogodbi.

Podrobnejša opredelitev predmeta te pogodbe je razvidna iz razpisne dokumentacije št. VKS-186/20 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: ponudba) in ponudbenega predračuna izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki so priloga in sestavni del te pogodbe.

* 1. člen

Na I., II. in III. odlagalnem polju je odlaganje končano, zato nadvišanje plošč in vrtin ni potrebno. Izvesti je potrebno:

* enkrat (1 x) letno opazovanje na vseh ploščah in vrtinah (skupaj dve (2) robustni posedalni plošči in šest (6) repernih vrtin); na vseh RV je potrebno izvesti tudi »meritve na betonu«
* analizirati podatke in izdelati letno poročilo, za meritve v prvi polovici leta pa naročniku poslati rezultate meritev (po dva (2) pisna izvoda in v elektronski obliki).

Pri meritvah na vrtinah je potrebno izvesti trojne meritve: meritve posedka vgrajene plošče, meritve posedka pokrova in meritve krone odlagališča. V vrtinah se meri gladina izcedne vode.

Na 1., 2. in 3. fazi IV. V. odlagalnega polja je potrebno izvesti:

* dvakrat (2 x) letno opazovanje posedkov na 24 (štiriindvajsetih) posedalnih ploščah (od PP-1 do PP-25; PP-17 je uničena), vključno z meritvijo nivoja vode (eno (1) opazovanje v pol leta),
* dvakrat (2 x) letno opazovanje v 4 (štirih) inklinacijskih ceveh (eno (1) opazovanje v pol leta), dolžina vsakega horizontalnega inklinometra je 80 m. Horizontalni inklinometri nimajo vodila v vgrajenih ceveh,
* dvakrat (2x) letno opazovanje 6(šestih) reperjev na jekleni nadstrešnici,
* letno sta predvideni dve (2) nadvišanji na posedalnih ploščah na območju odlaganja odpadkov (enkratno nadvišanje za dva (2) m),
* analizirati podatke in izdelati letno poročilo, za meritve v prvi polovici leta pa naročniku poslati rezultate meritev (po dva (2) pisna izvoda in v elektronski obliki).

Na IV.V. odlagalnem polju so vgrajene klasične posedalne plošče, ki jih bo potrebno med polnjenjem polja podaljševati. Predvideno je, da bo potrebno letno izvesti dve (2) nadvišanji na 3. fazi IV.V. odlagalnega polja. Vsako podaljševanje spremlja geodetski posnetek starega in novega reperja. Stroški materiala za nadvišanje niso predmet pogodbe.

Naročnik se ne zavezuje, da bo letno število nadvišanj znašalo dejansko 2 (dve) nadvišanji, saj bo število nadvišanj odvisno od dejanske količine odloženih odpadkov. Pri zadnjem skupnem letnem računu bo skladno s priloženim cenikom obračunano dejansko število izvedenih nadvišanj in s tem povezanih meritev.

Na bazenih za izcedno vodo ČJ2, ČJ3, ČJ4, ČJ5, na starem delu odlagališča in laguni za padavinsko vodo RL8, stavbi čistilne naprave in bazenu ob njej, ter stavbi NGO in avtopralnici je potrebno izvesti:

* štirikrat (4 x) letno geodetska opazovanja vseh repernih točk v letih 2022, 2023 in 2024 in mesečna geodetska opazovanja (12 x letno) v letu 2021:
* na bazenu ob Čistilni napravi štirje (4) reperji;
* dvakrat (2 x) letno geodetska opazovanja vseh repernih točk:
* na ČJ4: pet (5) reperjev,
* na stavbi Čistilne naprave štirje (4) reperji in bazenu ob Čistilni napravi štirje (4) reperji.
* enkrat (1 x) letno geodetsko opazovanje vseh repernih točk:
* na ČJ2: trije (3) reperji,
* ČJ3: dva (2) reperja,
* ČJ5: (štirje) 4 reperji,
* RL8.1: štirje (4) reperji,
* na starem delu odlagališča na platoju golf igrišča: (trije) 3 reperji ,
* na objektu Avtopralnica: (en) 1 reper,
* na objektu NGO: (dva) 2 reperja.

SKUPAJ: (dvaintrideset) 32 repernih mest, letnih meritev petinštirideset (45).

Stroški sanacij zaradi zlomov repernih cevi niso zajeti v ceni opisanih storitev.

Na stavbah objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov je potrebno letno izvesti:

* štirikrat (4 x) letno geodetska opazovanja vseh repernih točk:
* na stavbi MBO-M: šest (6) reperjev : RT39, RT40, RT41, RT42, RS43N, RS45,
* na opornih zidovih: sedem (7) reperjev in 2D monitoring opornih konstrukcij (petih) 5 točk,
* dvakrat (2 x ) letno geodetska opazovanja vseh repernih točk:
* novi bazen: štirje (4) reperji,
* enkrat (1 x) geodetska opazovanja vseh repernih točk:
* na oporni cesti: trije (3) reperji,
* na stavbi MBO-B: dvaindvajset (22) reperjev,
* na stavbi MBO-M: petindvajset (25) reperjev (na reperjih RT39, RT40, RT41, RT42, RS43N, RS45 4 x letno merjenje),
* na upravni stavbi: štirje (4) reperji,
* na stavbi digestorji: šestnajst (16) reperjev.

SKUPAJ: dvaindevetdeset (92) repernih mest, sto petdeset (150) letnih meritev.

* analizirati podatke in izdelati letno poročilo (po dva (2) pisna izvoda in v elektronski obliki).

Izvajalec mora izvesti tudi snemanje površine odlagalnih polj na Odlagališču Barje (izvedba fotogrametričnega snemanja površine IV.V. odlagalnega polja ter izdelava ločenega zaključnega poročila) konec leta, ki zajema:

* izvedbo aerofotografiranja  in pripravo podatkov,
* georeferenciranje,
* izdelavo 3D modela trenutnega stanja,
* izračun volumske spremembe v obdobju med predhodnim in trenutnim stanjem,
* izračun gostot odpadkov na območju 1., 2. in 3. faze IV.V. polja,
* izračun prostih kapacitet in projekcije datuma zapolnitve,
* datum zapolnitve odlagališča z upoštevanjem povprečnega zmanjšanja prostega volumna – metoda 1,
* datum zapolnitve odlagališča z upoštevanjem dolgoletne gostote – metoda 2,
* datum zapolnitve odlagališča,
* izdelavo geodetskega načrta.
  1. člen

Izvajalec bo moral naročniku predati

* **delno poročilo** o izvajanju geotehničnih opazovanj posedkov do 1. 8. tekočega leta, na katerega se delno poročilo o izvajanju geotehničnih opazovanj posedkov nanaša in
* **letno poročilo** o izvajanju geotehničnih opazovanj posedkov do 25. 1. tekočega leta za preteklo leto, na katerega se letno poročilo o izvajanju geotehničnih opazovanj posedkov nanaša.

Izvajalec mora v letnem poročilu izdelati tudi:

* analizo rezultatov meritev posedkov za I., II., III. odlagalno polje, analizo rezultatov meritev posedkov za celotno opazovano obdobje za nazaj in izdelavo prognoze posedanja temeljnih tal na območju zaprtih odlagalnih polj (I., II., III. odlagalno polje),
* analizo rezultatov meritev posedkov na IV.V. odlagalnem polju, vključno s povratno analizo posedkov na vhodne projektne podatke, izdelavo prognoze posedanja temeljnih tal na območju IV.V. odlagalnega polja, analizo vzrokov anomalij, ki so se pokazale v rezultatu meritev.

Pri večjih nagibih cevi posedalnih plošč, ki se zgodijo v krajšem času, je potrebno pri določitvi višine upoštevati nagib cevi.

Rezultate meritev posedanj za predhodna leta bo izvajalec prejel od naročnika takoj po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec mora naročniku predati delno poročilo (za prvo polovico leta) in letno poročilo v dveh (2) pisnih izvodih in v elektronski obliki.

Analiziranje podatkov pridobljenih meritev posedkov in vrednotenje vplivov posedkov na Odlagališču Barje bo izvajal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

1. **POGODBENA VREDNOST** 
   1. člen

Skupna pogodbena vrednost za storitve po tej pogodbi na podlagi ponudbenega predračuna znaša:

EUR brez DDV

(z besedo: …………………………………………………………………….. evrov in 00/100).

Skupna pogodbena vrednost ne vključuje DDV. DDV bo izvajalec zaračunal na podlagi veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

* 1. člen

Cene (na enoto mere) brez vključenega DDV za storitve, opredeljene v 3. in 4. členu te pogodbe, so določene v ponudbenem predračunu, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Cene (na enoto mere) so v času veljavnosti pogodbe fiksne, razen v primeru znižanja cen. Izvajalec ne bo mogel uveljavljati odškodnine zaradi spreminjanja količin za izvedbo storitev.

V ceno (na enoto mere), za posamezno naročilo, so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta te pogodbe, vključno s stroški dela, potnimi stroški, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, stroški meritev, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca.

* 1. člen

Cena geodetskega posnetka brez DDV na posedalni plošči IV.V. odlagalnega polja ob nadvišanju je določena v ceniku geodetskega posnetka in meritev, ki spremlja vzpostavitev reperja (v nadaljevanju: cenik), ki je sestavni del te pogodbe. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Izvajalec mora ob vsakem podaljševanju odlagalnega polja izdelati geodetski posnetek starega in novega reperja.

Cena za ponovno vzpostavitev reperja in izmero nadomestnega reperja je določena v ceniku. V ceno je vključeno popravilo 2 (dveh) reperjev. Pri zadnjem letnem računu se bo skladno s priloženim cenikom obračunalo dejansko število ponovne vzpostavitve reperjev in s tem povezanih meritev.

* 1. člen

V kolikor se bo v času veljavnosti pogodbe pri naročniku pojavila potreba po storitvah, ki po namenu sodijo med istovrstne storitve oziroma so povezane s predmetom sklenjene pogodbe in te storitve niso navedene v ponudbenem predračunu, mora izvajalec te storitve izvajati skladno z določili te pogodbe, tj. pod enakimi pogoji kot veljajo za storitve, navedene v tej pogodbi.

Pogodbeni stranki bosta v zgoraj navedenem primeru, na podlagi izvajalčeve ponudbe oziroma drugače, sporazumno dogovorili ceno za take storitve in jih dodali na seznam storitev po ponudbenem predračunu, ki jih naročnik že naroča po tej pogodbi.

Naročnik bo naročal storitve pri izvajalcu do izteka veljavnosti pogodbe, po dogovorjeni ceni in pogojih iz te pogodbe.

1. **NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO**
   1. člen

Izvajalec bo naročniku izstavil račun za opravljene storitve v petih (5) koledarskih dneh od dneva izročitve letnega poročila za posamezno leto v dveh (2) pisnih izvodih in v elektronski obliki ter potrditvi prejema letnega poročila s strani naročnika, v vložišče naročnika, in sicer na naslov JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.

*A. V primeru, da ima izvajalec sedež v Republiki Sloveniji: Naročnik bo račune, izstavljene v skladu s prvim odstavkom tega člena pogodbe, plačal na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene storitve in dostavljenega v vložišče naročnika.*

*B. V primeru, da izvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji: Naročnik bo račune, izstavljene v skladu s prvim odstavkom tega člena pogodbe, plačal na poslovni račun izvajalca oz. podizvajalca v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene storitve in dostavljenega v vložišče naročnika. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu.*

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo v petih (5) koledarskih dneh od prejema, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) koledarskih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih storitev.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.

* 1. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **PODIZVAJALCI**
   1. člen

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
|  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju brez DDV |  |
| Kraj izvedbe |  |

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene priloge razpisne dokumentacije št. VKS-186/20, ki se nanašajo na podizvajalce, in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

***se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:***

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma potrjenih računov, neposredno plačuje vsem v tej pogodbi navedenim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Podizvajalec je ob oddaji ponudbe predložil soglasje za neposredna plačila na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

1. račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali
2. podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

***se upošteva v primeru, da podizvajalec neposrednega plačila ne bo zahteval:***

Izvajalec mora na zahtevo naročnika najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom pogodbe, kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ni zahteval neposrednega plačila.

***se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem:***

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene priloge razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce, v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

1. **NAČIN NAROČANJA STORITEV IN ROK IZVEDBE**
   1. člen

Izvajalec mora predviden datum meritev posedkov predhodno pisno (po pošti, elektronski pošti) najaviti naročniku, naročnik pa mora datum meritev pisno (po pošti, elektronski pošti) potrditi. Meritve posedkov lahko potekajo ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7. in 13. uro.

Izvajalec mora naročniku predati delno poročilo o izvajanju geotehničnih opazovanj posedkov do 1. 8. tekočega leta v času veljavnosti pogodbe in letno poročilo o izvajanju geotehničnih opazovanj do 25. 1. tekočega leta za preteklo leto.

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja storitev ali glede na rok dokončanja storitev, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja storitev, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k pogodbi.

1. **VIŠJA SILA**
   1. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbi in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba storitev delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Le v primerih, navedenih v tem členu, naročnik ne bo izvajal sankcij proti izvajalcu po 16. ali 17. členu te pogodbe.

1. **OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**
   1. člen

Izvajalec se obvezuje:

* z naročnikom skleniti Pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1), ki je priloga te pogodbe,
* upoštevati obstoječe stanje na lokaciji Odlagališča Barje, tako da bo izvedba predmeta pogodbe omogočala neprekinjen delovni proces na lokaciji Odlagališča Barje,
* prevzete storitve izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, razpisnimi pogoji, ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka),
* prevzeti odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na lokaciji Odlagališča Barje,
* storitve izvajati na način, da se ne ogroža varnost in zdravje ostalih na lokaciji Odlagališča Barje,
* v primeru, da med opravljanjem storitev, ki so predmet te pogodbe, nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko ali terminsko izvedbo storitev, takoj pisno (preko elektronske pošte) obvestiti naročnika ter predlagati ustrezne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe;
* na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da izvajalec prevzete storitve izvaja pomanjkljivo,
* omogočiti naročniku izvajanje pregledov izvedenih storitev ter nadzor nad izvedbo storitev,
* obveščati naročnika o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
* poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem storitev povzročil na lokaciji Odlagališča Barje, na objektih ali napravah naročnika ali tretjim osebam,
* pred morebitno oddajo izvedbe storitev tretji osebi pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika,
* zagotoviti izvajanje storitev z delavci, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje tovrstnih storitev,
* zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju Odlagališča Barje.

Izvajalec odgovarja za škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in izpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja za morebitne odškodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem členu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec.

* 1. člen

Naročnik se obvezuje:

* z izvajalcem skleniti Pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1), ki je priloga te pogodbe,
* sodelovati z izvajalcem z namenom, da se pogodbene obveznosti izvršijo pravočasno,
* tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
* poravnati obveznosti do izvajalca in njegovih nominiranih podizvajalcev,
* voditi/izvajati dejanski pregled nad izvedenimi storitvami izvajalca; v kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe in zahtevami razpisne dokumentacije, lahko naročnik takoj pisno odstopi od pogodbe, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje pogodbenih obveznosti.

1. **FINANČNO ZAVAROVANJE** 
   1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje v roku 5 (petih) dni od sklenitve pogodbe, predložil naročniku izvirnik finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v obliki podpisane in žigosane bianko menice z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v višini 15.000,00 EUR (z besedo: petnajsttisoč evrov in 00/100) in z dobo veljavnosti še najmanj 30 (trideset) dni po preteku veljavnosti pogodbe.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopi od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

V kolikor izvajalec ob sklenitvi pogodbe oziroma v roku petih (5) dni od sklenitve pogodbe ne bo predložil finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da odstopa od sklenitve pogodbe in velja, da pogodba ni bila nikoli sklenjena, naročnik pa bo Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

1. **POGODBENA KAZEN**
   1. člen

V primeru, da pride izvajalec v zamudo z izvedbo storitev in zamuda ni posledica višje sile, kot je zapisano v 13. členu te pogodbe, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v prvem odstavku 5. člena te pogodbe, za vsak koledarski dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10 % (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v prvem odstavku 5. člena te pogodbe.

V kolikor pogodbena kazen preseže višino 10 % (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v prvem odstavku 5. člena te pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od te pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti, pa ni nemudoma sporočil izvajalcu, da si pridružuje pravico do uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru, da bo naročnik sprejel izpolnitev obveznosti in zahteval pogodbeno kazen, bo o tem skladno s petim odstavkom 251. člena OZ o tem nemudoma obvestil izvajalca.

* 1. člen

Za uveljavljanje dogovorjene pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun s plačilnim rokom osem (8) koledarskih dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude pri plačilu računa, je izvajalec dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti oziroma bo škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

* 1. člen

Če zaradi zamude izvedbe storitev nastaja naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

1. **PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK (SKRBNIKA POGODBE)**
   1. člen

Predstavnik (in skrbnik pogodbe) naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je ……………………………, telefon: ……………………, e-pošta: ……………………………….

Predstavnik (in skrbnik pogodbe) izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je …………………………….., telefon: ……………………, e-pošta: …………………….

Predstavnika pogodbenih strank (skrbnika pogodbe) imata pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja ter sprejemati ukrepe in odločitve v skladu z vsebinskimi določili te pogodbe.

Spremembo predstavnikov/skrbnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (preko e-pošte) najkasneje v treh (3) dneh po nastopu spremembe. Ne glede na prvi odstavek 29. člena te pogodbe sprememba predstavnikov/skrbnikov pogodbe velja, če pogodbeni stranki o spremembi predstavnikov/skrbnikov pogodbe obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu pogodbe.

1. **SESTAVNI DELI POGODBE**
   1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so priloge in sestavni deli te pogodbe:

* razpisna dokumentacija št. VKS-186/20,
* ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,
* ponudbeni predračun izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,
* cenik geodetskega posnetka in meritev, ki spremlja vzpostavitev reperja, z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,
* Pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1),
* ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank, najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

* 1. člen

Vsa strokovna/tehnična dokumentacija in priloge te pogodbe, ki jo izvajalec na podlagi te pogodbe izroči naročniku, postane last naročnika.

1. **ODSTOP OD POGODBE IN RAZVEZNI POGOJ**
   1. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe z obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

* krši določila Pisnega sporazuma, sklenjenega v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1) in kršitve ne odpravi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti in teh ne izpolnjuje niti po naknadno določenem roku s strani naročnika,
* ne izpolnjuje ali neredno izpolnjuje svoje obveznosti do podizvajalcev v zvezi s pogodbenimi storitvami ter le-teh ne izpolnjuje niti po naknadno določenem roku s strani naročnika,
* ne izpolnjuje ali neredno poravnava obveznosti do svojih delavcev ter le-teh ne izpolnjuje niti po naknadno določenem roku s strani naročnika,
* poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
* preda izvedbo pogodbenih obveznosti v izvajanje tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,
* prekine z izvedbo pogodbenih obveznosti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Odstop od pogodbe prične učinkovati 15. (petnajsti) dan od dneva, ko izvajalec prejme izjavo naročnika o odstopu od pogodbe.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

* 1. člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru hujše kršitve določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru je pogodba razvezana, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

* 1. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
   1. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbi, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

1. **OSTALE DOLOČBE**
   1. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

* 1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet te pogodbe), naročniku posredoval podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
  1. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe so veljavne le, če jih pogodbeni stranki skleneta v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga podpišejo vse stranke pogodbe.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsa tveganja, ki bodo spremljala izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

* 1. člen

Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov in informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

* 1. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

* 1. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje v roku, višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka 16. člena te pogodbe. V kolikor izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja v roku, višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka 16. člena, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena, naročnik pa bo ravnal v skladu s tretjim odstavkom 16. člena pogodbe.

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

* 1. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode in izvajalec dva (2) izvoda.

Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NAROČNIK: IZVAJALEC:

JAVNO PODJETJE VODOVOD

KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Direktor:

Krištof MLAKAR

|  |  |
| --- | --- |
| ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI – ni potrebno prilagati v ponudbi; VZOREC | ***Priloga 12*** |

MENIČNA IZJAVA

**za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti**

V skladu s **pogodbo št.** **VKS-186/20 za »Izvedba geotehničnih opazovanj na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje«** (v nadaljevanju: storitev), sklenjeno dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , med naročnikom **JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana** (v nadaljevanju: upravičenec) in izvajalcem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: zavezanec), je zavezanec dolžan izvesti storitve v količini, po ceni in v kvaliteti kot je opredeljeno v navedeni pogodbi.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mi kot zavezanec izdajamo eno (1) podpisano in žigosano bianko menico v višini 15.000,00 EUR (z besedo: petnajsttisoč evrov in 00/100) s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

* izpolni bianko menico v višini do 15.000,00 EUR (z besedo: petnajsttisoč evrov in 00/100),
* da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
* da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*navedba banke*), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unovči predloženo menico najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: ena (1) bianko menica

Kraj, datum Žig Izdajatelj menice:

1. Ponudnik, partner v primeru skupne ponudbe, nominirani podizvajalci. [↑](#footnote-ref-1)